РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

муниципальное образование

« Медвежьегорский муниципальный район»

АДМИНИСТРАЦИЯ  ТОЛВУЙСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 07.04.2016 г.   № 4

д. Толвуя

О проведении работ по весенней

санитарной очистке и благоустройству

территории Толвуйского сельского

поселения

В целях  обеспечения санитарного содержания и благоустройства территорий сельского поселения, организации надлежащего сбора и вывоза бытовых отходов:

1. Провести на территории сельского поселения уборку по санитарной очистке и благоустройству территорий сельского поселения в срок с 25 апреля по 31 мая 2016 года.

2.  Руководителям предприятий, организаций, учреждений, индивидуальных предпринимателей всех форм собственности организовать систематические работы по уборке подведомственных территорий.

3. Работникам администрации поселения, депутатам Совета, руководителям          организаций  провести разъяснительную работу среди населения по активному участию в работах по уборке территорий.

4. Провести мероприятие по ликвидации и предупреждению возникновения стихийных свалок.

План –график  мероприятий по весенней уборке  территорий  Толвуйского сельского поселения:

| Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- |
| Уборка придомовых территорий жилищного фонда, эстакад для мусора | 25.04.2016 – 08.05.2016 г., постоянно | ООО «Тепломир» Мастер участка Балехов В.А |
| Уборка территорий около учреждений и торговых точек | 25.04.2016 – 08.05.2016 г. | Руководители учреждений и ИП. |
| Субботник (уборка прибрежной зоны Онежского озера) | 06.05.2016 г.-07.05.2016г. | Глава поселения – Боровская Т.П. |
| Уборка Братских могил | 25.04.2016 – 06.05.2016 г. | МКОУ «Толвуйская СОШ» |
| Уборка скверов | 01.05.2016 -15.05.2016г. | МКОУ «Толвуйская СОШ» |
| Разбивка и посадка цветочных клумб, посадка деревьев и кустов | 16.05.2016 -31.05.2016 | Глава поселения – Боровская Т.П. |

Глава муниципального образования

Толвуйское сельское поселение:                                            Т.П.Боровская